Architecture de realisation

Pack Commerce Intelligent

Objectif du document

Ce document explique comment realiser concretement la formule Commerce Intelligent, etape par etape, avec les outils utilises. Il sert de reference interne pour produire le pack sans se perdre dans les details.

Objectif du pack

Aider un commerce local a etre mieux trouve sur Google, rassurer les clients, recevoir plus de contacts et mieux traiter les demandes simples.

Resultat attendu

A la fin de la mise en place, le client doit avoir :

- une fiche Google Business propre et optimisee ;

- un lien clair pour appeler, reserver ou demander un devis ;

- une messagerie ou un chatbot simple ;

- des reponses pretes pour les questions frequentes ;

- un systeme simple pour demander et traiter les avis Google ;

- un suivi mensuel lisible.

Stack recommandee

Outil principal par besoin

- Base de donnees : Supabase

- Prise de rendez-vous : Cal.com

- Fiche locale : Google Business Profile

- Messagerie simple : tawk.to

- Chatbot IA si necessaire : Botpress

- E-mails et relances : Brevo

- Automatisations simples : n8n si le besoin depasse ce que le site fait deja

- Statistiques : Google Business Profile, Google Analytics, Looker Studio

- Documents et suivi interne : Google Drive, Google Sheets, Google Docs

Principe de choix

On privilegie les options gratuites. On active un outil avance seulement s'il apporte une vraie valeur au client. Pour beaucoup de commerces, une messagerie tawk.to bien configuree suffit au depart. Botpress et n8n sont reserves aux cas ou il faut vraiment automatiser ou qualifier les demandes.

Architecture cible

1. Point d'entree client

Le prospect arrive depuis Google, le site, une fiche locale ou un lien partage.

Outils utilises : Google Business Profile, site web, Cal.com, tawk.to ou Botpress.

But : permettre au prospect de comprendre rapidement l'activite et de passer a l'action.

2. Capture de la demande

Le prospect appelle, reserve un creneau, pose une question ou envoie une demande.

Outils utilises : telephone, Cal.com, formulaire du site, tawk.to ou Botpress.

But : ne pas perdre les demandes entrantes.

3. Stockage et suivi

Les demandes importantes sont enregistrees pour pouvoir les suivre.

Outil utilise : Supabase.

Donnees a conserver : nom, prenom, telephone, e-mail, type de demande, offre concernee, message, date, statut.

But : avoir une trace claire des prospects et eviter les oublis.

4. Reponse et notification

Le commerce recoit une notification. Le prospect peut recevoir une confirmation automatique.

Outils utilises : Brevo, e-mail, eventuellement n8n.

But : rassurer le prospect et prevenir rapidement le commerce.

5. Avis et reputation

Apres une prestation ou un contact positif, le client peut demander un avis Google avec un message prepare.

Outils utilises : Google Business Profile, Brevo ou message manuel.

But : augmenter les avis et ameliorer la credibilite du commerce.

6. Reporting mensuel

Chaque mois, on regarde les appels, clics, itineraires, avis, demandes et questions frequentes.

Outils utilises : Google Business Profile, Google Analytics, Supabase, Looker Studio ou Google Sheets.

But : montrer ce qui fonctionne et proposer des ameliorations concretes.

Etapes de realisation

Etape 1 - Diagnostic initial

Objectif : comprendre la situation actuelle du commerce.

Actions :

- verifier la fiche Google Business existante ;

- verifier le nom, l'adresse, le telephone et les horaires ;

- analyser les avis, les photos, les services et la description ;

- identifier les moyens de contact actuels ;

- comprendre comment le commerce recoit ses demandes.

Outils : Google Business Profile, recherche Google, site existant, echange client.

Sortie attendue : une liste courte des problemes a corriger et des priorites.

Etape 2 - Collecte des informations

Objectif : recuperer tout ce qui permet de produire sans blocage.

Informations necessaires :

- nom exact du commerce ;

- adresse, telephone, e-mail ;

- horaires ;

- services principaux ;

- zone geographique ;

- photos et logo ;

- lien Google Business existant ;

- acces ou autorisation de gestion ;

- objectif principal : appels, reservations, devis, avis ou visibilite.

Outils : Google Docs ou Google Forms pour la collecte, Google Drive pour stocker les elements.

Sortie attendue : un dossier client complet.

Etape 3 - Optimisation Google Business

Objectif : rendre la fiche plus claire, complete et credible.

Actions :

- corriger les informations principales ;

- choisir la bonne categorie ;

- ajouter ou corriger les services ;

- ameliorer la description ;

- ajouter les photos utiles ;

- ajouter le lien d'appel, de reservation ou de contact ;

- preparer les reponses types aux avis.

Outil : Google Business Profile.

Sortie attendue : une fiche Google Business propre, a jour et orientee conversion.

Etape 4 - Mise en place du parcours de contact

Objectif : faire en sorte qu'un prospect puisse agir rapidement.

Selon le besoin :

- appel direct ;

- prise de rendez-vous ;

- demande de devis ;

- question via messagerie.

Outils : Cal.com pour les rendez-vous, formulaire du site pour les demandes, tawk.to pour la messagerie simple, Botpress si chatbot IA necessaire.

Sortie attendue : un parcours simple. Le prospect sait quoi faire et le commerce recoit l'information.

Etape 5 - Configuration messagerie ou chatbot

Objectif : repondre aux questions simples et orienter vers une action.

Option simple recommandee : tawk.to

A utiliser si le commerce veut surtout recevoir les questions et repondre facilement.

Option avancee : Botpress

A utiliser si le commerce veut qualifier automatiquement les demandes ou repondre avec une FAQ plus structuree.

Scenarios minimum :

- horaires ;

- services ;

- zone d'intervention ;

- prise de rendez-vous ;

- demande de devis ;

- question non prevue avec redirection vers un humain.

Sortie attendue : une messagerie testee, claire, sans promesse risquee.

Etape 6 - Automatisations utiles

Objectif : automatiser seulement ce qui evite une vraie perte de temps.

Automatisations de base :

- enregistrer une demande dans Supabase ;

- envoyer une confirmation au prospect ;

- notifier le commerce ;

- creer une ligne de suivi ;

- relier un rendez-vous Cal.com au bon calendrier.

Outils : Supabase, Brevo, Cal.com, n8n si necessaire.

Regle : pas d'automatisation decorative. Une automatisation doit etre utile, fiable et facile a maintenir.

Etape 7 - Avis Google

Objectif : aider le commerce a obtenir plus d'avis et a mieux repondre.

Actions :

- creer un message de demande d'avis ;

- preparer une version SMS ou WhatsApp ;

- preparer une version e-mail si utile ;

- rediger des reponses types aux avis positifs ;

- rediger des reponses types aux avis negatifs.

Outils : Google Business Profile, Brevo ou messages manuels.

Sortie attendue : le client peut demander des avis facilement et repondre de facon professionnelle.

Etape 8 - Tests avant livraison

Objectif : verifier que tout fonctionne avant de presenter au client.

Tests :

- appel ;

- lien Cal.com ;

- formulaire ;

- messagerie ou chatbot ;

- notification e-mail ;

- enregistrement Supabase ;

- affichage mobile ;

- parcours complet prospect vers contact.

Sortie attendue : aucun lien casse, aucune demande perdue, parcours comprehensible.

Etape 9 - Livraison client

Objectif : montrer ce qui a ete mis en place et comment l'utiliser.

Livrables :

- fiche Google optimisee ;

- parcours de contact ;

- messagerie ou chatbot ;

- FAQ commerciale ;

- messages de demande d'avis ;

- reponses types aux avis ;

- acces ou liens utiles ;

- mini compte-rendu de livraison.

Outils : Google Docs, Google Drive, Google Meet si presentation orale.

Sortie attendue : le client comprend ce qui a ete livre et comment l'utiliser.

Etape 10 - Suivi mensuel

Objectif : maintenir le systeme et l'ameliorer.

Actions mensuelles :

- verifier la fiche Google ;

- suivre les avis ;

- proposer ou publier des reponses ;

- analyser appels, clics, itineraires et demandes ;

- ameliorer les reponses de la messagerie ou du chatbot ;

- envoyer un rapport simple ;

- proposer une amelioration concrete.

Outils : Google Business Profile, Supabase, Google Analytics, Looker Studio ou Google Sheets.

Sortie attendue : un suivi clair, comprehensible et utile pour le client.

Flux resume

Prospect -> Google Business ou site -> appel, reservation, formulaire ou chat -> Supabase si demande a suivre -> notification commerce -> confirmation prospect -> avis Google -> reporting mensuel.

Ce qu'il ne faut pas faire

- Ajouter trop d'outils des le depart.

- Vendre un chatbot IA si une messagerie simple suffit.

- Automatiser un processus que le client ne comprend pas.

- Promettre des resultats garantis sur Google.

- Creer un systeme difficile a maintenir.

Version simple a retenir

On optimise la visibilite, on facilite le contact, on garde une trace des demandes, on aide a obtenir des avis, puis on suit les resultats chaque mois.