# Squelette opérationnel - Pack Commerce Intelligent

Offre : Commerce Intelligent

Segment : Commerce local

Code offre : commerce_intelligent

Objectif : transformer la promesse commerciale du pack en procédure de production claire, contrôlable et livrable.

# 1. Explication simple

Le squelette d'un pack n'est pas seulement une liste de cases à cocher. C'est une fiche de production standard. Elle explique ce que le client achète, ce que l'équipe doit récupérer, ce qu'elle doit produire, ce qu'elle doit tester, ce qu'elle doit livrer, puis ce qu'elle doit suivre chaque mois.

La logique complète est :

- Pack vendu

- Informations à récupérer

- Applications à utiliser

- Travaux à produire

- Tests à effectuer

- Livraison au client

- Suivi mensuel

Point important : la page tarifs décrit la promesse commerciale. Ce document décrit la méthode interne pour produire cette promesse proprement.

# 2. Ce que le client achète

Le client achète une mise en place pour améliorer sa présence locale, sa fiche Google Business, sa réputation, sa capacité à répondre aux questions fréquentes et sa conversion vers appel, rendez-vous ou devis.

## Livrables principaux

- Fiche Google Business optimisée ou créée

- Informations essentielles corrigées : horaires, services, catégories, coordonnées

- Photos ajoutées ou recommandations photos formulées

- Lien d'appel, de réservation ou de contact mis en place

- FAQ commerciale créée

- Messagerie ou chatbot configuré

- Scénarios de conversation orientés vers appel, rendez-vous ou devis

- Messages de relance pour obtenir des avis Google

- Réponses types aux avis positifs et négatifs

# 3. Applications utilisées

Principe recommandé : partir sur des outils gratuits ou avec plan gratuit, puis passer au payant uniquement si le client a du volume, une équipe, des besoins d'automatisation avancés ou une exigence de marque blanche.

## Stack gratuite recommandée par défaut

- Base de données et backend : Supabase. Usage : stocker les demandes, clients, offres, statuts et historiques. Option gratuite : oui, adaptée pour démarrer. Limite : surveiller les quotas et la pause éventuelle des projets inactifs.

- Gestion des rendez-vous : Cal.com. Usage : créer le lien de diagnostic, connecter le calendrier, envoyer les notifications. Option gratuite : oui pour un usage individuel. Limite : les fonctions d'équipe avancées peuvent devenir payantes.

- Fiche locale : Google Business Profile. Usage : fiche Google, avis, horaires, services, photos, posts, appels et itinéraires. Option gratuite : oui.

- Chat simple et support humain : tawk.to. Usage : widget de chat, messages clients, tickets, base de connaissance simple et mini CRM. Option gratuite : oui. C'est le choix gratuit le plus simple pour commencer.

- Chatbot IA : Botpress. Usage : créer un agent conversationnel avec scénarios, FAQ et redirection vers appel/rendez-vous/devis. Option gratuite : plan à 0 dollar avec crédit IA mensuel. Limite : l'usage IA peut coûter si le volume dépasse le crédit.

- Automatisations : n8n Community Edition en auto-hébergement. Usage : envoyer les leads vers Supabase, notifier par e-mail, créer des tâches, connecter formulaires et outils. Option gratuite : oui si auto-hébergé. Limite : demande un peu plus de compétence technique.

- E-mails transactionnels ou campagnes simples : Brevo. Usage : confirmations, relances simples, demandes d'avis, e-mails commerciaux. Option gratuite : oui, avec limite quotidienne d'envoi.

- Analytics site : Google Analytics. Usage : suivre visites, sources, conversions et formulaires.

- Rapport mensuel : Looker Studio. Usage : tableau de bord simple avec données Google, Supabase ou exports CSV. Option gratuite : oui.

- Documents et suivi interne : Google Drive, Google Sheets ou Notion. Usage : checklist projet, liens, accès, contenus, livrables et validation client.

## Recommandation pro

Ne pas promettre un chatbot IA avancé si le client n'a besoin que d'une messagerie simple. Pour Commerce Intelligent, le minimum robuste est : Google Business Profile + Cal.com + Supabase + tawk.to + Google Analytics/Looker Studio. Botpress devient pertinent si l'on veut une vraie logique IA avec FAQ, scénarios et qualification.

## Rôle de chaque application dans le pack

- Supabase : source de vérité des demandes clients, offres, statuts et données de suivi.

- Cal.com : prise de rendez-vous et diagnostic gratuit.

- Google Business Profile : visibilité locale, avis, horaires, services et interactions.

- tawk.to : chat gratuit, support humain, tickets et base de connaissance.

- Botpress : chatbot IA si le pack inclut une vraie conversation automatisée.

- n8n : automatisation entre formulaires, base de données, notifications et reporting.

- Brevo : e-mails de confirmation, relances et demandes d'avis.

- Google Analytics : mesure du trafic et des conversions.

- Looker Studio : rapport mensuel lisible pour le client.

# 4. Informations à récupérer avant production

Cette phase évite les allers-retours et les blocages. Sans ces éléments, le pack ne peut pas être livré proprement.

[ ] Nom exact du commerce

[ ] Adresse complète

[ ] Numéro de téléphone principal

[ ] Adresse e-mail de contact

[ ] Horaires d'ouverture

[ ] Jours exceptionnels ou périodes de fermeture

[ ] Liste des services ou prestations

[ ] Zone géographique desservie

[ ] Photos disponibles

[ ] Logo ou identité visuelle si existante

[ ] Site web actuel si existant

[ ] Lien de la fiche Google Business si elle existe déjà

[ ] Accès ou autorisation de gestion de la fiche Google Business

[ ] Process actuel de prise d'appel, rendez-vous ou devis

[ ] Questions fréquentes des clients

[ ] Types de demandes à prioriser

[ ] Adresse e-mail qui recevra les notifications

[ ] Compte Cal.com ou calendrier à connecter

[ ] Choix validé : tawk.to simple ou Botpress IA

Point de vigilance : sans accès Google Business, la livraison est partielle. Il faut le signaler dès le début.

# 5. Diagnostic initial

[ ] Fiche Google Business existante auditée

[ ] Cohérence nom, adresse et téléphone vérifiée

[ ] Catégorie principale vérifiée

[ ] Catégories secondaires analysées

[ ] Horaires vérifiés

[ ] Services existants analysés

[ ] Description actuelle analysée

[ ] Photos analysées

[ ] Avis clients analysés

[ ] Questions/réponses Google analysées

[ ] Présence dans les recherches locales observée

[ ] Problèmes prioritaires identifiés

## Sortie attendue

- Diagnostic court avec les points faibles prioritaires

- Liste des corrections à effectuer

- Choix des outils validé selon le besoin réel du client

# 6. Production de la fiche Google Business

[ ] Nom de fiche vérifié

[ ] Catégorie principale optimisée

[ ] Catégories secondaires ajoutées si pertinentes

[ ] Horaires mis à jour

[ ] Téléphone vérifié

[ ] Adresse vérifiée

[ ] Zone desservie renseignée si utile

[ ] Services ajoutés ou corrigés

[ ] Description commerciale améliorée

[ ] Lien d'appel vérifié

[ ] Lien Cal.com ou lien de contact ajouté si pertinent

[ ] Photos ajoutées ou recommandations photos envoyées

[ ] Informations cohérentes avec le site et les autres supports

## Critères de validation

- La fiche est complète

- Les informations sont exactes

- Le client peut être appelé, contacté ou réserver facilement

- Les services principaux sont visibles

- La description donne envie sans exagérer ni promettre l'impossible

# 7. FAQ commerciale

[ ] Questions fréquentes collectées

[ ] Questions reformulées clairement

[ ] Réponses rédigées

[ ] Réponses validées avec le client

[ ] FAQ intégrée dans tawk.to ou Botpress selon le choix outil

## Critères de validation

- Les réponses sont simples et utiles

- Les réponses orientent vers appel, rendez-vous ou devis

- Les réponses ne promettent pas de prix, délais ou conditions non validés

# 8. Messagerie ou chatbot

## Option A - Messagerie simple avec tawk.to

[ ] Widget tawk.to créé

[ ] Couleurs et identité visuelle ajustées

[ ] Message d'accueil configuré

[ ] Formulaire hors ligne configuré

[ ] Notifications e-mail configurées

[ ] Base de connaissance ou réponses rapides ajoutées

[ ] Test d'envoi de message effectué

## Option B - Chatbot IA avec Botpress

[ ] Objectif du chatbot défini

[ ] Ton de réponse défini

[ ] FAQ intégrée dans la base de réponses

[ ] Scénarios principaux créés

[ ] Redirection vers appel configurée

[ ] Redirection vers Cal.com configurée si applicable

[ ] Redirection vers demande de devis configurée si applicable

[ ] Limites de réponse définies

[ ] Message de secours préparé

[ ] Plafond de coût IA vérifié

## Scénarios minimum

- Client veut appeler

- Client veut réserver

- Client veut un devis

- Client demande les horaires

- Client demande la zone d'intervention

- Client demande les services

- Client pose une question non prévue

# 9. Avis Google

[ ] Process actuel de demande d'avis identifié

[ ] Message de demande d'avis rédigé

[ ] Variante courte SMS ou WhatsApp préparée

[ ] Variante e-mail préparée dans Brevo si utile

[ ] Réponses types aux avis positifs rédigées

[ ] Réponses types aux avis négatifs rédigées

[ ] Règles de ton validées avec le client

# 10. Automatisations

[ ] Nouvelle demande stockée dans Supabase

[ ] Notification envoyée par e-mail au commerce

[ ] Lien Cal.com relié au bon calendrier

[ ] Relance avis préparée dans Brevo ou modèle manuel fourni

[ ] Workflow n8n créé seulement si nécessaire

[ ] Journal des demandes consultable

## Recommandation pro

Ne pas automatiser pour faire joli. Automatiser seulement les actions répétitives : notification de demande, confirmation, relance d'avis, export de données ou reporting.

# 11. Tests avant livraison

[ ] Fiche Google relue

[ ] Téléphone testé

[ ] Lien de contact testé

[ ] Lien Cal.com testé si présent

[ ] Widget tawk.to ou chatbot Botpress testé

[ ] Scénarios de conversation testés

[ ] Messages d'avis relus

[ ] Notification e-mail testée

[ ] Enregistrement Supabase testé si applicable

[ ] Affichage mobile vérifié

[ ] Parcours client complet testé

Test de parcours : un prospect découvre le commerce, comprend l'offre, pose une question, obtient une réponse, puis appelle, réserve ou demande un devis.

# 12. Livraison client

[ ] Éléments livrés présentés au client

[ ] Changements Google Business expliqués

[ ] Messagerie ou chatbot présenté

[ ] Lien Cal.com remis au client si utilisé

[ ] Messages d'avis remis au client

[ ] Accès aux outils transmis ou documentés

[ ] Corrections client collectées

[ ] Corrections appliquées

[ ] Validation finale obtenue

[ ] Date de début du suivi mensuel confirmée

## Livrables remis

- Fiche Google optimisée

- FAQ commerciale

- Messagerie tawk.to ou chatbot Botpress configuré

- Scénarios de conversation

- Lien Cal.com si applicable

- Messages de demande d'avis

- Réponses types aux avis

- Mini compte-rendu de livraison

# 13. Suivi mensuel

[ ] Fiche Google surveillée

[ ] Informations importantes mises à jour si besoin

[ ] Avis clients suivis

[ ] Réponses aux avis proposées ou publiées selon accord

[ ] Relance avis accompagnée

[ ] Questions récurrentes analysées

[ ] Réponses tawk.to ou Botpress améliorées

[ ] Appels, clics, itinéraires et interactions relevés

[ ] Données Google Analytics consultées si site relié

[ ] Rapport Looker Studio ou rapport simple préparé

[ ] Recommandations envoyées au client

# 14. Sources vérifiées pour les outils

- Supabase : page officielle de pricing consultée.

- Cal.com : la page officielle indique un plan individuel gratuit avec types d'événements et calendriers illimités.

- tawk.to : la page officielle présente le live chat, ticketing, CRM et base de connaissance comme gratuits.

- Botpress : la page officielle indique un plan à 0 dollar par mois avec crédit IA mensuel inclus.

- n8n : la page officielle indique une Community Edition auto-hébergée disponible sur GitHub.

- Brevo : la page officielle indique un plan gratuit et jusqu'à 300 e-mails par jour après approbation.

- Looker Studio : la page officielle indique un usage facile et gratuit pour créer des rapports.

# 15. Conclusion professionnelle

Le pack Commerce Intelligent doit rester simple à produire et peu coûteux à exploiter. La bonne stack de départ est : Google Business Profile, Supabase, Cal.com, tawk.to, Brevo, Google Analytics et Looker Studio. Botpress et n8n sont ajoutés quand le besoin devient plus avancé : vraie IA conversationnelle ou automatisations entre outils.